Gerenciamento de Tempo

- Descrição das atividades

1 Preparação
1.1 Entender o problema – Sala de reuniões – 2 dias
1.2 Levantamento de requisitos – Disponibilidade do stakeholder – 1 semana
1.3 Modelagem de dados – Ferramentas de modelagens de dados – 1 semana
1.4 Escolha da tecnologia – Sala de reniões – 1 dia

2 Execução/Desenvolvimento
2.1 Prototipagem – Ferramentas de prototipagem – 1 semana
2.2 Desenvolvimento – IDEs – 3 mêses
2.3 Testes – Ferramentas de automação de testes, sala de testes – 1 semana
2.4 Validação de requisitos – Sala de reuniões – 4 dias

3 Implantação
3.1 Implantação – Empresa – 2 dias
3.2 Testes em produção – Local de implantação – 1 mês
3.3 Validação com o cliente – Local de implantação – 1 dia
3.4 Gerar relatórios de satisfação – Escritório – 1 dia

4 Manutenção
4.1 Manutenção – Empresa – 1 ano